| Planificado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 15/04/2026 (miércoles) Hemos creado el repositorio de GitHub, nos lo hemos compartido y nos lo hemos bajado en el ordenador. Hemos hecho los anexos 1 y 2 y los hemos subido al repositorio de GitHub. | Día 16/04/2026 (jueves) Hemos hecho los anexos restantes y hemos empezado a hacer lo del UML, lo han cambiado y es para el lunes, también hemos empezado a hacer BBDD. Hemos subido todo lo que hemos hecho a GitHub. | Día 17/04/2026 (viernes) Hemos seguido haciendo lo del UML y lo de BBDD, no hemos terminado porque no entendíamos como se hacía, le hemos preguntado a última hora porque no hemos tenido tiempo de hacer porque habían clases que no están dentro del reto y se dan como siempre y lo hemos dejado para el fin de semana. | Día 20/04/2026 (lunes) Hemos entregado el domingo lo del UML, ahora vamos a seguir haciendo lo de BBDD. | Día 21/04/2026 (martes) Hemos terminado con lo de BBDD, hemos hecho el diagrama de entidad-relación en el ordenador usando DIA. Ahora tenemos que hacer en papel para entregar el hito 2 y el hito 3. |
| Realizado |  |  |  |  |
| Día 22/04/2026 (miércoles) Hemos terminado lo de BBDD en papel, hemos entregado el hito 2, el diseño conceptual a mano, y 3, diseño lógico normalizado a mano, y ahora estamos digitalizando para el hito 5. | Día 23/04/2026 (jueves) Hemos entregado el hito 5, digitalizar los diagramas de BBDD, ahora estamos haciendo el mockup. Igor ha hecho el de lmar y Daniel ha hecho el de program. | Día 24/04/2026 (viernes) Seguimos haciendo los mockup, Igor ha terminado el suyo de lmar y Daniel sigo haciendo el de program, la aplicación para el admin para gestionar las actividades y los clientes. | Día 27/04/2026 (lunes) Igor ha empezado a hacer las ventanas de la aplicación para la gestión de los clientes y las actividades del admin. Daniel ha seguido con el mockup de la aplicación. | Día 28/04/2026 (martes) Daniel ya ha acabado el mockup de la aplicación de program y ha empezado a hacer el SQL de BBDD para el hito 6. Igor sigue haciendo la aplicación del admin. Daniel ya ha terminado el SQL y lo ha entregado. Igor ha conectado las tablas de BBDD en program. |
| Problemas encontrados y cómo se han resuelto |  |  |  |  |
| Día 29/04/2026 (miércoles) Igor sigue con la app de admin ha hecho las ventanas de iniciar sesión, creación de admin, y visualización de ventana para gestionar clientes. Daniel ha estado intentando entender lo de los triggers y los procedimientos. He empezado a hacer el hito 7, los triggers y los procedimientos. | Día 30/04/2026 (jueves) Daniel ha empezado a hacer los triggers, Igor sigue con la app de admin, está haciendo las funciones CRUD, ha hecho el buscar cliente y ha puesto los demás botones. | Día 01/05/2026 (viernes) Igor sigue con la app, ha hecho el botón buscar, el botón de “atrás” y ha corregido fallos que tenía al crear el admin. Daniel sigue con los triggers, también ha corregido el SQL, Igor ha visto que al poner como cascada y al editar un parámetro que tiene una FK con otra no le dejaba, Daniel ha intentado solucionarlo pero no ha podido. | Día 04/05/202 (lunes) Igor sigue con la app, hoy ha terminado con el botón de modificar y está haciendo unos cambios en los demás botones. Daniel ya ha corregido el SQL y sigue haciendo los triggers. | Día 05/05/2026 (martes) Igor esta ahora con el ultimo botón, el de eliminar y Daniel ha terminado con los triggers y ha empezado con los procedimientos. Daniel ya ha terminado y ha entregado el hito 7 de los triggers y los procedimientos. |

| Planificado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 06/05/2026 (miércoles) Hemos estado revisando lo que nos queda por hacer y hemos hablado sobre qué hacer y cuando. Igor está a punto de terminar la app del admin y yo he empezado con mi parte de la app. | Día 07/05/2026 (jueves) Igor ha terminado su parte de la app del admin y yo he empezado y estoy haciendo la ventana de gestor de actividades. | Día 08/05/2026 (viernes) Igor termino la aplicación, la parte de clientes. | Día 11/05/2026 (lunes) Igor estuvo haciendo la parte de lmar y Daniel estuvo organizando las carpetas para que se viera mejor visualmente. | Día 12/05/2026 (martes) Daniel retomo lo que hizo Igor el dia anterior de lmar, y el botón para generar el xml para que Daniel pueda seguir haciendo lo de lmar. |
| Realizado |  |  |  |  |
| Día 13/05/2026 (miércoles) Hoy hemos tenido un problema con la carpeta de GitHub. Hemos mergeado cosas y hecho commits y nos hemos liado con las ramas. Hemos creado otro repositorio para empezar de nuevo con las ramas y los commits y hemos vuelto a poner todo el contenido del anterior repositorio y hemos seguido haciendo cambios en el nuevo repositorio. Ahora está mucho más ordenado y cada uno edita y hace cambios en su propia rama y para al final mergearlo en la rama principal (master). | Día 14/05/2026 (jueves) | Día 15/05/2026 (viernes) | Día 18/05/2026 (lunes) | Día 19/05/2026 (martes) |
| Problemas encontrados y cómo se han resuelto |  |  |  |  |
| Día 20/05/2026 (miércoles) | Día 21/05/2026 (jueves) | Día 22/05/2026 (viernes) | Día 25/05/2026 (lunes) | Día 26/05/2026 (martes) |